投标报价价编制说明

工程名称：瓶装纯净水生产设备与安装采购项目

一、采用的计价依据： 1、工程量清单； 2、施工图设计文件； 二、工程量清单说明 - 暂列金额：无。 - 厂房地面砼垫层按60mm计入。 - 厂房货物通道卷帘门计入，其余建筑外门窗不计入。 - 本项目按商品砼及预拌砂浆计入。 - 厂房原建筑墙面均用50mm净化板封闭。 - 厂房吊顶按塑料扣板计入。 - 厂房预留空间吊顶不计入。 - 办公区仅仅计入18.6*31.1米范围内的隔墙吊顶门窗卫生间等，18.6*31.1米范围外未计入。 - 办公区卫生间地面按300*300地砖计入。 - 三、其他需要说明的问题： - 1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的工程内容，承包人应将工程量清单与比选文件、合同条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。 - 2、发包人根据工程实际情况，工程量清单中的工程项目在施工中酌情进行调整。 - 3、除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、其它费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。 - 4、符合合同规定的全部费用都包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承担而在工程量清单中未详细描述或列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。比选人投标时，其工程险承包人根据国家规定自行进行保险；第三者责任险、施工设备险和人身意外伤害险的保险费由承包人根据相关规定自行测算,并摊入有关项目内,发包人不另行支付。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。 - 5、工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由比选人填报。比选人还应填报投标报价汇总表，并填写投标总报价。报价货币为人民币。若比选人对某些项目未填报单价或合价，则认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。 - 6、工程量清单中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正： - 6.1、工程量清单中任何项目的单价与其工程量的乘积和该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。 - 6.2、若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价（比选人报价中单价、合价均保留两位小数）。 - 7、承包人应自行合理安排施工顺序，因投标人工序问题造成的增加工程量，招标人不予认可，一切责任均由钢结构专业分包承包人负责。 - 8、对于本项目工程承包人有以下具体要求： - 8.1、承包人与地方签订的机械、材料、劳务工人等一切相关协议项目部将不进行任何担保，给项目部造成的任何损失项目将追究相关责任。 - 8.2、安全文明施工：现场标志标牌由项目部配备，承包人负责现场安装、维修、维护；若出现损坏、丢失，项目部按同等标准重新配备，其重置费用由安全部统计，双方拍照留存，在当月乙方结算中按照1.5倍原价扣除；施工过程中，承包人需无条件地配合好项目的各项迎检和应急保障工作，包括工完场清，投入人工、机械配合布置现场迎检，迎检配合工作费用含在综合单价内。 - 8.3、施工所用的电焊机、发电机（含燃油）、小型机具等所有机械设备一切费用，工地范围内各种材料、机械、设备等倒运含在综合单价内。 - 8.4、施工工程中不得污染施工现场和周围的土地，污水及其他污染物严禁向周围随意排放，符合国家环保相关要求；由于承包人原因造成的环境破坏以及地方问题所引起的一切费用均由承包人负责。 - 8.5、施工现场的清理、整洁工作由承包人承担，如不服从规定管理，甲方可安排处理，造成的一切费用由承包人承担。 - 8.6、清单内工程量不作为最终结算依据，以现场实测为准；根据上级单位的要求导致工程量增减，对合同单价不进行调整。 - 8.7、此单价是工程达到合同要求的质量标准所需要的全部价格，承包人应充分考虑到施工所在地气候及其他环境变化可能发生的各种涨价因素，实施期间不论发生工、料、机的价格浮动或政策性变化，单价均不作调整。所有地方及各部门协调由承包人负责，费用包含单价中，不再单独列支。 - 8.8、以上单价均为含税价格（9%），承包人报价时应充分考虑，承包人结算付款时提供等额税票；其余未尽事官，双方参照本项目比选文件、合同文件及业主下发的相关制度及管理办法执行。