清单编制说明

工程名称:萧县龙祥棚户区城中村改造（龙祥佳苑）项目东侧红线外铺装工程

一、工程概况： 建设地点：宿州市萧县境内。 项目内容: 主要施工内容为平整场地、混凝土垫层、面包砖及车位植草砖铺设、路缘石拆除等工程。具体参数描述详见施工方案及清单。 二、编制依据： 1、本工程业主要求及其他。 三、其他需要说明的问题： 1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的工程内容，承包人应将工程量清单与比选文件、合同条款以及技术规范一起对照阅读。 2、发包人根据工程实际情况，工程量清单中的工程项目在施工中酌情进行调整。 3、除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、其它费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。 4、工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价或合价，则认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。 5、工程量清单中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正： 5.1、工程量清单中任何项目的单价与其工程量的乘积和该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。 5.2、若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价（投标人报价中单价、合价均保留两位小数）。 6、承包人应自行合理安排施工顺序，因投标人工序问题造成的增加工程量，发包人不予认可，一切责任均由承包人负责。 7、对于本项目工程投标人有以下具体要求： 7.1、投标人报价应充分考虑材料、机械、设备等周转费用，施工过程中产生的所有材料、机械、设备等零星材料一切费用由承包人自行负责费用已经包含在综合单价中，不在另行支付。 7.2、用电约定：根据项目情况，承包人要自备满足工程需要的发电机组（燃油自理），配电设施满足标准配电要求相关费用已包含在综合单价中。 7.3、承包人与地方签订的机械、材料、劳务工人等一切相关协议项目部将不进行任何担保，给发包人造成的任何损失项目将追究相关责任。 7.4、安全文明施工：现场标志标牌由承包人配备；施工过程中，承包人需无条件地配合好项目的各项迎检和应急保障工作，包括工完场清，投入人工、机械配合布置现场迎检，迎检配合工作费用含在综合单价内。 7.5、施工工程中不得污染施工现场和周围的土地，污水及其他污染物严禁向周围随意排放，符合国家环保相关要求；由于承包人原因造成的环境破坏以及地方问题所引起的一切费用均由承包人负责。 7.6、工作场地平整、开挖、回填、外运等全部由劳务承包人自行解决，考虑在综合单价内，不再另行计量。 7.7、特殊地质情况按甲方制订的方案处理，乙方无条件配合，单价不予调整。 7.8、清单内工程量不作为最终结算依据，以招标人现场实测为准；根据上级单位的要求导致工程量增减，对合同单价不进行调整。 7.9、承包人必须严格按照业主及发包人下发的节点进度计划执行，若项目在施工过程中发现，承包人当前资源配置不能满足节点进度目标实现时，承包人须无条件服从发包人要求增加人材机，保障项目发包人节点进度目标实现，否则，导致节点计划未完成，业主对我进行的处罚，将由承包人全部承担；若承包人施工不能满足要求，发包人将进行工程量切割，由此造成的二次招标、新队伍人员进出场、工程施工中超出的费用及一切损失由承包人承担。 7.10、此单价是工程达到合同要求的质量标准所需要的全部价格，承包人应充分考虑到施工所在地气候及其他环境变化可能发生的各种涨价因素，实施期间不论发生工、料、机的价格浮动或政策性变化，单价均不作调整。所有地方及各部门协调由承包人负责，费用包含单价中，不再单独列支。 7.11以上单价均为含税价格（9%），承包人报价时应充分考虑，承包人结算付款时提供等额税票。其余未尽事官，双方参照本项目比选文件、合同文件及业主下发的相关制度及管理办法执行。